# Hoja de Ruta de Proyecto: Supply Chain Control Tower & OTIF Analysis

# Resumen del Proyecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto | Supply Chain Control Tower & OTIF Analysis |
| Objetivo | Construir un Data Warehouse (DW) local y un sistema de reporte automatizado para medir la eficiencia logística (OTIF). |
| Tiempo Estimado | 30-40 horas |
| Habilidades Clave | SQL Avanzado (Window Functions, CTEs), Modelado Dimensional (Star Schema), ETL Básico, Visualización de Negocio. |

El objetivo de este proyecto es simular un entorno corporativo de datos, demostrando la capacidad de ir más allá del análisis plano de archivos y construir una infraestructura de datos robusta para el análisis de la cadena de suministro.

# 🏁 Sprint 1: Configuración de Infraestructura y Diseño del Modelo (Horas 1-10)

## Paso 1.1: Entorno de Base de Datos

| Tarea | Detalle |
| --- | --- |
| Instalación | Instalar PostgreSQL (v15+) y DBeaver (cliente SQL). |
| Creación de DB | Crear base de datos: supply_chain_dw. |
| Creación de Esquemas | Crear dos esquemas de trabajo: staging (Datos Crudos) y dw (Datos Modelados). |

## Paso 1.2: Obtención e Ingesta de Datos

- Dataset: Descargar el "DataCo Smart Supply Chain Dataset" de Kaggle.

- Carga "Raw": Usar Python (Pandas) o la herramienta de importación de DBeaver para cargar el CSV plano a la tabla staging.raw_dataco.

  - Regla de Oro: Cargar todas las columnas como VARCHAR o TEXT inicialmente para garantizar la ingesta sin errores de tipo de datos.

## Paso 1.3: Modelado Dimensional (Star Schema)

El entregable clave de este Sprint es el diseño del modelo Star Schema, incluyendo un diagrama Entidad-Relación (ERD) y la ejecución de las sentencias DDL (Data Definition Language) para crear las tablas vacías en el esquema dw.

Dimensiones (Dims)

| Tabla | Clave Primaria (PK) | Atributos de Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| dw.dim_customers | customer_key (PK) | fname, lname, city, segment |
| dw.dim_products | product_key (PK) | category_id, product_name, price |
| dw.dim_geo | geo_key (PK) | country, city, state, region |
| dw.dim_time | date_key (PK) | year, month, quarter, week_num |

Tabla de Hechos (Fact)

| Tabla | Claves | Atributos de Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| dw.fact_orders | Clave Compuesta | order_qty, sales_amount, shipping_date, delivery_status |
| Foreign Keys | customer_key, product_key, geo_key, order_date_key |  |

El ERD del modelo debe ser documentado en un archivo, reservando un lugar para el mismo en el documento: FileDiagrama Entidad-Relación (ERD) del modelo Star Schema.

# 🔨 Sprint 2: Ingeniería de Datos - ETL con SQL (Horas 11-20)

El objetivo es transformar los datos crudos del staging al modelo limpio en dw utilizando exclusivamente SQL (etl_pipeline.sql).

## Paso 2.1: Limpieza y Casting (CTEs)

Escribir el script etl_pipeline.sql que incluya:

- Conversión de Fechas: Transformar los textos de fecha de staging.raw_dataco a objetos TIMESTAMP.

- Manejo de Nulos: Asumir que si shipping_mode es nulo, se reemplaza por 'Standard Class' para evitar pérdidas de datos en la carga.

- Normalización de Texto: Estandarizar textos clave (ciudades, nombres) a UPPER().

## Paso 2.2: Lógica de Negocio (OTIF)

Crear columnas calculadas en el proceso de ETL para la tabla de hechos:

| Columna | Tipo de Dato | Lógica |
| --- | --- | --- |
| is_on_time | BOOLEAN/INTEGER | CASE WHEN days_for_shipping_real <= days_for_shipping_scheduled THEN 1 ELSE 0 END |
| delivery_risk | VARCHAR | Si el envío es "Late" y el cliente es "Corporate", el riesgo es "Alto". (Usar CTEs para calcular previamente "Late"). |

## Paso 2.3: Poblado de Tablas

Ejecutar los comandos INSERT INTO dw.dim_... SELECT DISTINCT ... FROM staging.raw_dataco. Asegúrese de:

- Generar claves subrogadas (Surrogate Keys) para las dimensiones si las claves de negocio son inconsistentes.

- Manejar la deduplicación de registros en las dimensiones.

# 🧠 Sprint 3: Análisis Avanzado SQL (Horas 21-30)

Aquí se aplicarán técnicas de SQL avanzado para extraer insights de negocio.

## Paso 3.1: Análisis de Retrasos con Window Functions

Escribir queries que demuestren el dominio de las funciones ventana.

- Promedio Móvil de Retrasos:

  - Pregunta: "¿Cuál es el promedio móvil de retrasos por región en los últimos 3 meses?"

  - Técnica: Uso de AVG(days_late) OVER(PARTITION BY region ORDER BY month ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW).

- Ranking de Productos (OTIF):

  - Pregunta: "Ranking de peores productos en OTIF."

  - Técnica: Uso de DENSE_RANK() ordenado por el porcentaje de entregas tardías (is_on_time = 0).

## Paso 3.2: Cohortes de Clientes

- Pregunta: "Identificar clientes que han tenido más de 3 pedidos tardíos consecutivos."

- Técnica: Requiere el uso de la función LAG() sobre la columna is_on_time para comparar la fila actual con la anterior dentro de la partición del cliente, identificando una racha de retrasos.

Una vez finalizado el proyecto, se recomienda documentar los hallazgos en un informe final, para el cual se reserva el siguiente espacio: FileInforme Final de Análisis de OTIF y Retrasos de Suministro.

## 📊 Sprint 4: Visualización e Impacto (Horas 31-40)

### Paso 4.1: Conexión BI

- Conecta Power BI o Tableau directamente a tu base de datos PostgreSQL local (no exportes a Excel).

- Importa las tablas del esquema dw (Hechos y Dimensiones). Verifica que las relaciones (el modelo estrella) se detecten automáticamente.

### Paso 4.2: Diseño del Dashboard "Control Tower"

El dashboard debe tener 3 niveles de profundidad:

- Nivel L1 (Ejecutivo): KPIs grandes arriba.

  - OTIF Global %.

  - Ingresos Totales.

  - Pedidos en Riesgo (conteo).

- Nivel L2 (Táctico): Gráficos de tendencias.

  - Línea de tiempo: OTIF % vs Meta (95%).

  - Mapa: Puntos calientes de retrasos por geografía.

- Nivel L3 (Operativo): Tabla detalle.

  - Lista de órdenes críticas que requieren acción inmediata.

### Paso 4.3: Documentación Final (El "Broche de Oro")

En tu repositorio de GitHub para este proyecto:

- Sube el diagrama ERD (imagen).

- Sube los scripts SQL (.sql) en una carpeta /src.

- En el README.md, incluye una sección llamada "Business Insights" donde escribas 3 recomendaciones basadas en tus datos (ej: "El 40% de los retrasos provienen de envíos 'Standard Class' en la región LATAM; se recomienda revisar contratos con transportistas locales").